竞   买   须   知

(拍卖规则)

铜阳拍[200**]号

一、参加本次拍卖会的竞买人应按《拍卖公告》中要求提供报名资料，拍卖方在收取资料后，与委托方共同审核，未通过审核则不具备竞买资格。通过资格审核的竞买人须遵守本次《竞买须知》、《拍卖规则》、《安全拆除协议》等，并向指定账户交纳相应竞买保证金。竞买成功，竞买保证金冲抵佣金及价款；竞买未成功，会后3个工作日内全额无息退还竞买保证金。

二、拍卖成交后，如发现买受人提交的相关资质证书、委托关系有虚假成份或与事实不符的，委托方和拍卖方有权没收全部竞买保证金、中止买受人相关运输和拆除工作，并依法追究违约买受人责任。

三、标的简介   义安区城东村钢构厂拆除资产。资产主要有钢构厂房、设备、配电柜等（详见下表）。另外场地内堆放的垃圾要求买受人按环保相关规定清运出厂处理，具体以现场现状为准。

| 序号 | 标的内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢构厂房 | 3栋 | 不含相邻的附属建筑物 |
| 2 | 设备 | 3台 | 已用红漆标记 |
| 3 | 配电柜 | 4组 | 配电房内，已用红漆标记 |
| 4 | 垃圾 | 一批 | 须由具备资质的单位处理 |

标的仅限于地表以上部分，场地内如钢梁、钢管、未标记设备、物资、树木等其他资产不在本次拍卖范围内。竞买人应实地查看，如报名竞买，即表明认可现状。

四、价款支付期限   拍卖成交，买受人须在成交公示结束后（无异议）的2个工作日内交清全部价款、拍卖佣金（详见《竞买承诺》）以及履约保证金20万元，并同时与委托方签订《安全拆除协议》等。如买受人未能在规定的时间内交清上述价款或未按时签订《安全拆除协议》的，视为买受人违约，竞买保证金作为违约金不予返还，用于交纳全部佣金及价款，并按《拍卖法》第三十九条规定追究违约买受人责任。

《拍卖法》第三十九条 买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款，未按照约定支付价款的，应当承担违约责任，或者由拍卖人征得委托人的同意，将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的，原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的，原买受人应当补足差额。

五、标的交付    买受人交清上述款项、签订《安全拆除协议》后3日内由委托方将标的按实物现状移交给买受人，标的移交后由买受人自行组织施工和看护，若出现标的数量短缺、遗失、财产及人身安全等问题均由买受人自行承担，委托方及拍卖方不承担责任。

六、相关要求

1、买受人须在接收标的后15日内完成拆除、运输、垃圾处理等全部工作，并按委托方的要求恢复施工场地的平整。买受人按期完成工作且经委托方验收合格，方可无息退还履约保证金（扣除违约、处罚的部分）。

2、买受人在对钢构厂房拆除时须按照《安全生产法》等相关法律法规规定进行作业，并承担由此产生的一切安全等责任。

3、买受人在对垃圾进行处理时，应交给有处理资质的单位依法妥善处置，如发生随意倾倒、非法填埋等情况或造成环境污染的，履约保证金不予返还，买受人自行承担因此而造成的一切损失，委托方有权追究违约买受人的法律责任。

4、买受人在依法处理完场内所有垃圾后，向委托方提供垃圾接收单位的资质证件、接收单据（品种、重量等），委托方确认垃圾妥善处置并验收施工场地无异议后，将一次性给予买受人22.839万元的垃圾处理费。如买受人未能按规定处理场内垃圾的，委托人不予支付全部垃圾处理费并有权将买受人交纳的履约保证金作为垃圾处理费，所产生的责任或损失，由违约买受人承担，垃圾处理费用不足的，委托人保留对违约买受人的追诉权。

5、买受人不得拿取、破坏场地内任何非卖资产，否则委托方将依法追究违约买受人的法律责任。

6、买受人不得以任何理由延长工期，改变安全操作规程，买受人不能在规定的时间内拆除、运输完毕的将视为违约。逾期完成的，委托方将按3000元/天的额度给予处罚，在履约保证金中扣减；逾期20日未能拆除的，委托方有权没收全部履约保证金和全部成交价款，终止买受人拆除及运输工作，对剩余标的另行处置，相关损失由买受人承担，委托方不承担赔偿责任。同时委托方仍然保留对违约买受人的追诉权。

七、其他说明   买受人进入标的现场后，必须遵守标的所在地治安、安全、环保等管理部门的相关规定，并办理相关手续。高空、吊装等操作时须安全作业，且不得干扰相邻企业的正常生产。拆除过程必须接受委托方的监督。有关拆除及运输过程中产生的垃圾、粉尘带来的环保等其他方面问题，由买受人按国家相关法律、法规规定处置并承担一切责任。否则，委托方有权中止买受人相关拆除工作并依法追究买受人的相关责任。

八、本次拍卖以现状为准，如厂房、设备、配电柜存在残缺、锈蚀、品质差异等瑕疵的，不影响本次拍卖结果（价格），委托方和拍卖方均不承担由此产生的一切责任。

九、本次委托方及拍卖方均不提供标的的销售发票（委托方可出具非税收据），买受人如有需要的，须自行办理且费用自理。

十、如遇国家法律、法规及税收政策调整，按照调整后的法律、法规及税收政策执行。

铜陵市阳光拍卖有限责任公司

2020年9月25日